轻量化云同步笔记系统

设计说明书与 Codex 实现任务书

版本：V1.0
适用范围：Windows 客户端 + VPS 服务端
推荐实现：JavaFX + SQLite + Spring Boot + MySQL

# 文档说明

本文档用于指导 Codex 或其他 AI 编程工具实现一个轻量化、私有部署、支持云同步的笔记/备忘录系统。文档偏向可执行实现说明，包含功能范围、技术选型、数据模型、接口设计、同步策略、目录结构、开发任务拆解与验收标准。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | LightNote，名称可后续调整 |
| 目标用户 | 个人用户、开发人员、运维人员、架构师 |
| 核心诉求 | 轻量、快速、本地优先、VPS 云同步、卡片式管理、全文检索 |
| 第一版平台 | Windows 桌面客户端 |
| 服务端部署 | 个人 VPS，建议 Docker Compose 部署 |
| 第一版原则 | 功能少而完整，先保证稳定使用，不做复杂协同和富文本平台 |

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 总体架构设计

3. 技术选型

4. 功能需求

5. 客户端界面设计

6. 服务端设计

7. 数据库设计

8. 同步机制设计

9. 检索设计

10. 安全设计

11. 部署与备份设计

12. 项目目录结构

13. Codex 开发任务拆解

14. 验收标准

15. 后续扩展规划

附录 A：关键 SQL

附录 B：接口 JSON 示例

附录 C：推荐 Codex 提示词

# 1. 项目背景与目标

现有笔记软件通常功能全面但较重，例如包含在线协作、复杂富文本、数据库视图、AI 模块和大量插件能力。对于个人备忘、技术笔记、SQL 片段、Linux 命令和故障记录场景，过重的客户端会带来启动慢、内存占用高和数据不可控等问题。

本系统目标是实现一个轻量化笔记工具：客户端负责快速记录、展示、编辑和本地检索；服务端部署在个人 VPS 上，负责云端存储、同步和备份。

## 1.1 核心目标

客户端启动快，优先展示本地缓存数据。

支持卡片式笔记展示。

支持按时间、分类、标签、收藏、置顶等维度排序和筛选。

支持标题、正文、标签的全文检索。

支持本地离线编辑，网络恢复后同步。

服务端部署在个人 VPS 上，数据自己掌控。

第一版不追求复杂协同，只保证个人使用稳定。

## 1.2 第一版边界

| 做 | 暂不做 |
| --- | --- |
| Markdown 文本笔记 | 多人实时协作 |
| 卡片式列表 | 类 Notion 数据库视图 |
| 本地 SQLite 缓存 | 复杂富文本块编辑器 |
| 服务端云同步 | 插件市场 |
| 基础全文检索 | AI 知识库 |
| 软删除和冲突副本 | 复杂三方合并 |

# 2. 总体架构设计

系统采用“客户端本地优先 + VPS 服务端同步”的架构。客户端保存完整本地副本，服务端保存云端副本和变更日志。用户编辑时先写本地数据库，后台同步模块再与服务端交换增量变更。

┌────────────────────────────────────────────┐

│              Windows 客户端                 │

│  JavaFX UI                                  │

│  ├─ 卡片列表 / 分类栏 / 搜索框 / 编辑区       │

│  ├─ SQLite 本地数据库                       │

│  ├─ SQLite FTS5 本地全文索引                │

│  └─ SyncService 同步模块                    │

└──────────────────────┬─────────────────────┘

│ HTTPS REST API

▼

┌────────────────────────────────────────────┐

│                 VPS 服务端                  │

│  Spring Boot                               │

│  ├─ AuthController                         │

│  ├─ NoteController                         │

│  ├─ CategoryController                     │

│  └─ SyncController                         │

│                                            │

│  MySQL 数据库                               │

│  ├─ tbl_note                               │

│  ├─ tbl_category                           │

│  ├─ tbl_tag                                │

│  └─ tbl_sync_log                           │

└────────────────────────────────────────────┘

## 2.1 设计原则

本地优先：任何编辑先保存本地，不能因为网络问题丢失。

增量同步：客户端保存 last_sync_version，只拉取服务端新增变更。

软删除：删除操作同步为 deleted 标记，避免多端误删。

冲突保守处理：不自动覆盖，保留冲突副本。

简单可维护：第一版避免过度设计。

# 3. 技术选型

推荐技术栈以 Java 为主，便于客户端和服务端技术栈统一，也符合后续让 Codex 生成代码时的稳定性。JavaFX 是基于 Java 的客户端 UI 工具包；Spring Boot 适合快速开发独立运行的服务端应用；SQLite FTS5 支持本地全文检索。

| 层级 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 UI | JavaFX | 桌面 UI，适合 Windows 原生客户端 |
| 客户端本地库 | SQLite | 轻量、单文件、便于备份和迁移 |
| 本地全文检索 | SQLite FTS5 | 无需额外服务，适合个人笔记检索 |
| 客户端网络 | Java HttpClient 或 OkHttp | 调用 REST API |
| 服务端 | Spring Boot 3.x/4.x | 独立运行，部署简单 |
| 服务端数据库 | MySQL 8.0 | 你熟悉 MySQL，VPS 部署方便 |
| 服务端 ORM | MyBatis | SQL 可控，适合你后续改造 |
| 认证 | JWT + BCrypt | 简单可靠 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 适合 VPS 管理 |
| HTTPS | Nginx + Let’s Encrypt | 保护账号和笔记内容传输 |

参考资料：OpenJFX 官方文档、Spring Boot 官方文档、SQLite FTS5 官方文档、MySQL 8.0 官方文档。

# 4. 功能需求

| 模块 | 功能 | 第一版是否实现 |
| --- | --- | --- |
| 用户模块 | 登录、退出、修改密码 | 实现登录和退出，修改密码可后置 |
| 笔记模块 | 新建、编辑、删除、收藏、置顶、归档 | 实现新建/编辑/删除/收藏/置顶 |
| 分类模块 | 新建分类、修改分类、删除分类 | 实现 |
| 标签模块 | 添加标签、删除标签、标签筛选 | 第二阶段实现，表结构先预留 |
| 卡片视图 | 摘要、标签、分类、更新时间、同步状态 | 实现 |
| 搜索模块 | 标题、正文、分类、标签检索 | 第一版实现标题+正文 |
| 同步模块 | 手动同步、增量拉取、增量上传、冲突处理 | 第一版实现手动同步 |
| 设置模块 | 服务端地址、同步间隔、主题、本地数据目录 | 实现服务端地址和主题 |

## 4.1 笔记字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 标题 | 笔记标题，默认取正文第一行或“未命名笔记” |
| 正文 | Markdown 文本 |
| 摘要 | 正文前 100~200 字，供卡片展示 |
| 分类 | 一个笔记属于一个分类，允许未分类 |
| 标签 | 一个笔记可多个标签，第一版可先不做 UI |
| 置顶 | 置顶笔记优先展示 |
| 收藏 | 快速筛选常用笔记 |
| 归档 | 不在默认列表展示 |
| 同步状态 | 已同步、待同步、同步中、冲突、删除待同步 |

# 5. 客户端界面设计

客户端建议采用三栏布局：左侧导航分类，中间卡片列表，右侧编辑区。顶部放搜索框和同步按钮。

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 搜索框                         新建  同步  设置          │

├──────────────┬───────────────────────┬───────────────────┤

│ 全部笔记      │  卡片列表              │  标题              │

│ 今天          │  ┌─────────────────┐  │  Markdown 编辑区   │

│ 最近7天       │  │ 标题             │  │                   │

│ 收藏          │  │ 摘要             │  │                   │

│ 归档          │  │ #tag 分类 时间   │  │                   │

│              │  └─────────────────┘  │                   │

│ 分类列表      │                       │                   │

└──────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘

## 5.1 卡片展示内容

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 标题 | 加粗显示，单行省略 |
| 摘要 | 最多 2~3 行 |
| 分类 | 显示分类名称 |
| 标签 | 最多显示 3 个 |
| 更新时间 | yyyy-MM-dd HH:mm |
| 同步状态 | 已同步、待同步、冲突等 |
| 操作按钮 | 收藏、置顶、删除，可放在悬浮菜单 |

## 5.2 默认排序规则

置顶优先 DESC, 更新时间 DESC

## 5.3 UI 风格

默认深色模式，偏 VS Code/Obsidian 风格。

卡片不要过度动画，保证轻量。

笔记列表可虚拟滚动，避免大量笔记时卡顿。

编辑区第一版可使用 TextArea，后续再升级语法高亮编辑器。

# 6. 服务端设计

服务端提供认证、笔记、分类、同步接口。第一版不提供复杂后台页面，使用 REST API 即可。

| Controller | 接口职责 |
| --- | --- |
| AuthController | 登录、Token 刷新、退出 |
| NoteController | 笔记 CRUD、批量拉取 |
| CategoryController | 分类 CRUD |
| SyncController | 拉取变更、推送本地变更 |
| HealthController | 健康检查，供 Nginx 或脚本检测 |

## 6.1 服务端响应格式

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {}

}

# 7. 数据库设计

服务端数据库保存云端权威副本，客户端 SQLite 保存本地副本。服务端每次数据变更都写入 tbl_sync_log，用于客户端增量同步。

## 7.1 服务端核心表

| 表名 | 说明 |
| --- | --- |
| tbl_user | 用户表 |
| tbl_note | 笔记表 |
| tbl_category | 分类表 |
| tbl_tag | 标签表 |
| tbl_note_tag | 笔记标签关联表 |
| tbl_sync_log | 同步变更日志表 |
| tbl_server_version | 服务端全局版本表，建议单行保存当前版本 |

## 7.2 服务端 DDL

CREATE TABLE tbl_user (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

username VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

nickname VARCHAR(64),

status TINYINT DEFAULT 1,

create_time DATETIME NOT NULL,

update_time DATETIME NOT NULL

);

CREATE TABLE tbl_note (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

note_uuid VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,

user_id BIGINT NOT NULL,

title VARCHAR(255) NOT NULL,

content MEDIUMTEXT,

summary VARCHAR(512),

category_uuid VARCHAR(64),

is_pinned TINYINT DEFAULT 0,

is_favorite TINYINT DEFAULT 0,

is_archived TINYINT DEFAULT 0,

is_deleted TINYINT DEFAULT 0,

version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,

create_time DATETIME NOT NULL,

update_time DATETIME NOT NULL,

delete_time DATETIME,

INDEX idx_user_update (user_id, update_time),

INDEX idx_note_uuid (note_uuid)

);

CREATE TABLE tbl_category (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

category_uuid VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,

user_id BIGINT NOT NULL,

name VARCHAR(128) NOT NULL,

parent_uuid VARCHAR(64),

sort_order INT DEFAULT 0,

is_deleted TINYINT DEFAULT 0,

version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,

create_time DATETIME NOT NULL,

update_time DATETIME NOT NULL

);

CREATE TABLE tbl_tag (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

tag_uuid VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,

user_id BIGINT NOT NULL,

name VARCHAR(64) NOT NULL,

color VARCHAR(32),

is_deleted TINYINT DEFAULT 0,

version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,

create_time DATETIME NOT NULL,

update_time DATETIME NOT NULL

);

CREATE TABLE tbl_note_tag (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

note_uuid VARCHAR(64) NOT NULL,

tag_uuid VARCHAR(64) NOT NULL,

user_id BIGINT NOT NULL,

create_time DATETIME NOT NULL,

UNIQUE KEY uk_note_tag (note_uuid, tag_uuid)

);

CREATE TABLE tbl_sync_log (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

user_id BIGINT NOT NULL,

object_type VARCHAR(32) NOT NULL,

object_uuid VARCHAR(64) NOT NULL,

operation VARCHAR(32) NOT NULL,

version BIGINT NOT NULL,

change_time DATETIME NOT NULL,

INDEX idx_user_version (user_id, version)

);

CREATE TABLE tbl_server_version (

id BIGINT PRIMARY KEY,

current_version BIGINT NOT NULL

);

INSERT INTO tbl_server_version(id, current_version) VALUES (1, 0);

## 7.3 客户端 SQLite 表

CREATE TABLE notes (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

note_uuid TEXT NOT NULL UNIQUE,

title TEXT NOT NULL,

content TEXT,

summary TEXT,

category_uuid TEXT,

is_pinned INTEGER DEFAULT 0,

is_favorite INTEGER DEFAULT 0,

is_archived INTEGER DEFAULT 0,

is_deleted INTEGER DEFAULT 0,

version INTEGER DEFAULT 1,

server_version INTEGER DEFAULT 0,

sync_status TEXT DEFAULT 'SYNCED',

create_time TEXT NOT NULL,

update_time TEXT NOT NULL,

delete_time TEXT,

last_sync_time TEXT

);

CREATE VIRTUAL TABLE note_fts USING fts5(

title,

content,

summary,

content='notes',

content_rowid='id'

);

CREATE TABLE app_config (

config_key TEXT PRIMARY KEY,

config_value TEXT

);

# 8. 同步机制设计

同步机制采用服务端全局递增版本号。客户端保存 last_sync_version，每次同步先上传本地 DIRTY 数据，再拉取服务端 version 大于 last_sync_version 的变更。

## 8.1 同步状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| SYNCED | 本地与服务端一致 |
| DIRTY | 本地有变更，待上传 |
| SYNCING | 正在上传或拉取 |
| CONFLICT | 存在冲突，需要用户处理 |
| DELETE_PENDING | 本地删除，待同步到服务端 |

## 8.2 手动同步流程

客户端点击“同步”

↓

读取本地 sync_status = DIRTY 或 DELETE_PENDING 的记录

↓

调用 POST /api/sync/push 批量上传

↓

服务端校验 baseVersion

↓

无冲突：服务端保存，写 tbl_sync_log，返回新版本

有冲突：返回冲突对象

↓

客户端更新本地状态

↓

客户端调用 GET /api/sync/changes?sinceVersion=lastSyncVersion

↓

根据变更日志批量拉取对象详情

↓

更新本地 SQLite 和 FTS 索引

## 8.3 冲突判断

客户端提交更新时携带 baseVersion。如果 baseVersion 小于服务端当前 note.version，说明服务端在此期间已被其他设备修改，此时判定为冲突。

if request.baseVersion < serverNote.version:

return 409 CONFLICT

else:

save note and increase version

## 8.4 冲突处理策略

第一版不做复杂文本合并。推荐保留服务端版本，同时将本地未上传版本另存为冲突副本。

原笔记：MySQL 慢查询排查

冲突副本：MySQL 慢查询排查 - 冲突副本 - 20260507-162000

# 9. 检索设计

检索优先在客户端本地执行，不依赖网络。SQLite FTS5 适合个人笔记场景，可以支持标题和正文检索。

SELECT notes.*

FROM note_fts

JOIN notes ON notes.id = note_fts.rowid

WHERE note_fts MATCH ?

AND notes.is_deleted = 0

ORDER BY notes.is_pinned DESC, notes.update_time DESC;

第一版检索范围：title、content、summary。第二阶段可加入 tags 和 category。

# 10. 安全设计

服务端必须启用 HTTPS，避免账号和笔记明文传输。

密码使用 BCrypt 存储，不保存明文密码。

客户端保存 Token 时建议使用本地配置文件加密或 Windows Credential Manager。

服务端接口统一校验 JWT。

VPS 数据库端口不建议直接暴露公网，只允许容器内访问或本机访问。

第一版不做端到端加密，后续可扩展客户端加密。

# 11. 部署与备份设计

/opt/lightnote/

├── docker-compose.yml

├── server/

│   └── lightnote-server.jar

├── data/

│   ├── mysql/

│   ├── attachments/

│   └── backup/

└── logs/

## 11.1 docker-compose 示例

version: "3.8"

services:

mysql:

image: mysql:8.0

container_name: lightnote-mysql

restart: always

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: change_this_root_password

MYSQL_DATABASE: lightnote

MYSQL_USER: lightnote

MYSQL_PASSWORD: change_this_password

volumes:

- ./data/mysql:/var/lib/mysql

networks:

- lightnote-net

server:

image: eclipse-temurin:21-jre

container_name: lightnote-server

restart: always

depends_on:

- mysql

volumes:

- ./server:/app

- ./data/attachments:/data/attachments

- ./logs:/logs

working_dir: /app

command: java -jar lightnote-server.jar

ports:

- "8080:8080"

networks:

- lightnote-net

networks:

lightnote-net:

driver: bridge

## 11.2 备份脚本示例

#!/bin/bash

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

BASE_DIR=/opt/lightnote

BACKUP_DIR=$BASE_DIR/data/backup

mkdir -p $BACKUP_DIR

docker exec lightnote-mysql mysqldump \

-ulightnote -pchange_this_password lightnote \

| gzip > $BACKUP_DIR/lightnote-db-$DATE.sql.gz

find $BACKUP_DIR -type f -mtime +30 -delete

# 12. 项目目录结构

## 12.1 Git 仓库结构

lightnote/

├── lightnote-client/

│   ├── pom.xml

│   └── src/main/java/com/example/lightnote/

│       ├── app/

│       ├── ui/

│       ├── model/

│       ├── service/

│       ├── repository/

│       ├── remote/

│       ├── sync/

│       └── config/

│

├── lightnote-server/

│   ├── pom.xml

│   └── src/main/java/com/example/lightnote/

│       ├── controller/

│       ├── service/

│       ├── mapper/

│       ├── entity/

│       ├── dto/

│       ├── security/

│       └── config/

│

├── docs/

│   ├── api.md

│   ├── db.sql

│   └── deploy.md

└── docker/

└── docker-compose.yml

## 12.2 客户端包职责

| 包 | 职责 |
| --- | --- |
| app | JavaFX 启动类和主生命周期 |
| ui | FXML/Controller 或纯代码 UI |
| model | Note、Category、Tag、SyncStatus 等模型 |
| repository | SQLite 读写 |
| service | 业务逻辑，供 UI 调用 |
| remote | REST API 客户端 |
| sync | 同步流程、冲突处理 |
| config | 本地配置读写 |

## 12.3 服务端包职责

| 包 | 职责 |
| --- | --- |
| controller | REST API |
| service | 业务逻辑、事务和版本号处理 |
| mapper | MyBatis Mapper |
| entity | 数据库实体 |
| dto | 请求/响应对象 |
| security | JWT、过滤器、密码处理 |
| config | Spring 配置 |

# 13. Codex 开发任务拆解

建议不要一次性让 Codex 生成整个系统，而是按任务逐步实现，每个任务完成后编译和运行测试。

## 阶段 1：服务端骨架

创建 lightnote-server Maven 项目。

引入 Spring Boot Web、MyBatis、MySQL Driver、Spring Security、jjwt 或 java-jwt。

实现统一 ApiResponse。

实现全局异常处理。

实现 /api/health。

## 阶段 2：服务端数据库与认证

创建 db.sql。

实现 tbl_user 初始化管理员。

实现 BCrypt 密码校验。

实现 POST /api/auth/login。

实现 JWT 过滤器。

## 阶段 3：服务端笔记接口

实现 NoteEntity、NoteMapper、NoteService。

实现 GET /api/notes。

实现 POST /api/notes。

实现 PUT /api/notes/{noteUuid}。

实现 DELETE /api/notes/{noteUuid} 软删除。

每次变更写 tbl_sync_log。

## 阶段 4：客户端骨架

创建 lightnote-client JavaFX 项目。

实现登录页。

实现主页面三栏布局。

实现 SQLite 初始化。

实现配置文件读取和保存。

## 阶段 5：客户端笔记管理

实现本地 NoteRepository。

实现新建笔记、编辑笔记、删除笔记。

实现卡片列表刷新。

实现自动保存到 SQLite。

实现基础搜索。

## 阶段 6：同步功能

实现登录后保存 Token。

实现 NoteApi 和 SyncApi。

实现手动同步按钮。

实现本地 DIRTY 上传。

实现服务端变更拉取。

实现冲突副本保存。

## 阶段 7：体验优化

实现分类管理。

实现置顶和收藏。

实现深色主题。

实现错误提示和同步状态显示。

实现打包脚本。

# 14. 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 启动速度 | 客户端启动后 2 秒内展示本地笔记列表 |
| 本地保存 | 断网编辑笔记后重启客户端，内容不丢失 |
| 云同步 | 设备 A 新建笔记同步后，设备 B 能拉取 |
| 冲突处理 | 同一笔记多端修改时，不覆盖未上传内容，生成冲突副本 |
| 搜索 | 输入标题或正文关键词能检索到对应笔记 |
| 排序 | 置顶优先，更新时间倒序 |
| 删除 | 删除后本地和服务端均为软删除，不直接物理删除 |
| 安全 | 未携带 Token 访问笔记接口返回 401 |
| 部署 | VPS 上 docker compose up 后服务端可访问 /api/health |
| 备份 | 执行备份脚本后生成数据库压缩备份文件 |

# 15. 后续扩展规划

附件和图片粘贴上传。

Markdown 预览和代码高亮。

Mermaid 和 PlantUML 支持。

回收站和历史版本。

Web 端只读查看。

Android 客户端。

端到端加密。

与 VPS/NAS 备份策略集成。

导出 Markdown、PDF、HTML。

# 附录 A：关键 SQL

## A.1 拉取变更

SELECT object_type, object_uuid, operation, version, change_time

FROM tbl_sync_log

WHERE user_id = #{userId}

AND version > #{sinceVersion}

ORDER BY version ASC

LIMIT #{limit};

## A.2 更新笔记时冲突判断

SELECT version FROM tbl_note

WHERE user_id = #{userId}

AND note_uuid = #{noteUuid};

-- 如果 clientBaseVersion < serverVersion，则返回冲突。

# 附录 B：接口 JSON 示例

## B.1 登录

POST /api/auth/login

Request:

{

"username": "admin",

"password": "123456"

}

Response:

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"token": "jwt-token",

"expireTime": 7200

}

}

## B.2 批量推送本地变更

POST /api/sync/push

Request:

{

"lastSyncVersion": 100,

"notes": [

{

"noteUuid": "uuid-1",

"operation": "UPDATE",

"baseVersion": 3,

"title": "MySQL 慢查询排查",

"content": "Markdown 内容",

"categoryUuid": "cat-1",

"isPinned": false,

"isFavorite": true,

"clientUpdateTime": "2026-05-07 16:30:00"

}

]

}

Response:

{

"code": 0,

"data": {

"serverVersion": 120,

"successItems": [

{"objectUuid": "uuid-1", "serverVersion": 120}

],

"conflictItems": []

}

}

# 附录 C：推荐 Codex 提示词

下面的提示词可以直接复制给 Codex 使用。建议每次只执行一个阶段，完成后先编译和测试。

## C.1 创建服务端项目

请基于本文档实现 lightnote-server。要求：

1. 使用 Spring Boot、MyBatis、MySQL。

2. 创建 Maven 项目结构。

3. 实现统一 ApiResponse、全局异常处理、/api/health。

4. 先不要实现业务接口。

5. 代码必须能 mvn package 通过。

## C.2 实现认证模块

请在 lightnote-server 中实现认证模块：

1. 根据文档创建 tbl_user 表。

2. 实现 BCrypt 密码校验。

3. 实现 POST /api/auth/login。

4. 登录成功返回 JWT。

5. 实现 JWT Filter，保护 /api/notes 和 /api/sync 接口。

6. 补充 README 中的启动和测试说明。

## C.3 实现客户端项目

请基于本文档实现 lightnote-client：

1. 使用 Java 21 + JavaFX。

2. 实现登录页和主页面三栏布局。

3. 本地使用 SQLite，启动时自动建表。

4. 实现新建、编辑、删除笔记。

5. 中间区域使用卡片式列表展示笔记。

6. 先实现本地功能，不连接服务端。

7. 代码必须能 mvn javafx:run 运行。

## C.4 实现同步模块

请为 lightnote-client 和 lightnote-server 实现手动同步：

1. 客户端扫描本地 sync_status = DIRTY 或 DELETE_PENDING 的笔记。

2. 调用 POST /api/sync/push 上传变更。

3. 服务端按 baseVersion 判断冲突。

4. 服务端写 tbl_sync_log 并返回 serverVersion。

5. 客户端再调用 GET /api/sync/changes 拉取远端变更。

6. 发生冲突时，客户端生成冲突副本，不覆盖本地内容。

7. 补充单元测试或最小可验证测试步骤。

# 参考资料

OpenJFX 官方文档：https://openjfx.io/

JavaFX 21 API 文档：https://openjfx.io/javadoc/21/index.html

Spring Boot 官方文档：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/index.html

SQLite FTS5 官方文档：https://www.sqlite.org/fts5.html

MySQL 8.0 参考手册：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

MySQL Full-Text Search：https://dev.mysql.com/doc/en/fulltext-search.html